### Российская Федерация

#### Республика Карелия

# ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  19 февраля 2013 года № 58-П

г. Петрозаводск

О внесении изменений в постановление Правительства

Республики Карелия от 14 июня 2011 года № 138-П

Правительство Республики Карелия п о с т а н о в л я е т:

Внести прилагаемые изменения в долгосрочную целевую программу «Обеспечение населения Республики Карелия питьевой водой» на                2011-2017 годы, утвержденную постановлением Правительства Республики Карелия от 14 июня 2011 года № 138-П (Собрание законодательства Республики Карелия,  2011, № 6, ст. 879; № 12, ст. 2045; 2012, № 4, ст. 670; № 7, ст. 1357).

Глава

Республики  Карелия                                                            А.П. Худилайнен

|  | Приложение к постановлению Правительства Республики Карелия от 19 февраля 2013 года № 58-П |
| --- | --- |

# ИЗМЕНЕНИЯ,

# которые вносятся в долгосрочную целевую программу

# «Обеспечение населения Республики Карелия питьевой водой»

# на 2011-2017 годы

# 1. Абзацы двадцать второй-двадцать шестой подраздела 4.3 изложить в следующей редакции:

«Предполагаемый объем финансирования долгосрочной программы в 2011-2017 годах за счет всех источников финансирования составит  6924,00 млн. рублей, в том числе:

федеральный бюджет – 206,00 млн. рублей;

бюджет Республики Карелия – 137,14 млн. рублей;

местные бюджеты – 0,26 млн. рублей;

внебюджетные источники – 6580,60 млн. рублей.».

2. Приложение № 2 изложить в следующей редакции:

«Приложение № 2

к долгосрочной программе

Перечень программных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки реали-зации | Показатели результата | Ито-го |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | наименование, единица измерения | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Мероприятия по совершенствованию системы управления сектором водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод |
| Задача 1. Установление долгосрочных тарифов с применением метода доходности инвестированного капитала |
| 1. | Разработка финансовой модели долгосрочного тарифного регулирования, определение долгосрочных параметров (в населенных пунктах с численностью более 100 тыс. человек) | ГК РК по ценам и тарифам<3>, ОКК<4> | 2012 год | финансовая модель |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Утверждение долгосрочных тарифов с применением метода доходности инвести-рованного капитала в Рес-публике Карелия (в населен-ных пунктах с численностью более 100 тыс. человек) | ГК РК по ценам и тарифам<3> | 2013 год | утвержденные долгосрочные тарифы с приме-нением метода доходности инвестирован-ного капитала |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Задача 2. Привлечение частных операторов к управлению системами коммунальной инфраструктуры на основе концессионных соглашений |
| 3. | Постепенный переход к концессионному механизму управления коммунальным хозяйством муниципальных образований на основе перевода действующих договоров долгосрочной аренды муниципального имущества, заключенных с организациями коммуналь-ного комплекса, посредством оценки эффективности их деятельности | ГК РК по ЖКХ и энергетике<1>, органы местного самоуправления муниципальных образований | 2013-2015 годы | концессионный механизм управления коммунальным хозяйством |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Разработка конкурсной документации для проведе-ния конкурсов на право заключения концессионных соглашений по управлению объектами водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в муници-пальных образованиях республики | органы местного самоуправления муниципальных образований | 2012 год | разработанная конкурсная документация |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. | Проведение конкурсных отборов на право заклю-чения концессионных соглашений по управлению объектами водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в муници-пальных образованиях Республики Карелия | органы местного самоуправления муниципальных образований | 2013-2017 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Заключение концессионных соглашений в отношении объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в Республике Карелия | органы местного самоуправления муниципальных образований | 2013-2017 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3. Корректировка и утверждение инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, осуществляющих услуги в секторе водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод |
| 7. | Разработка и корректировка инвестиционных программ с учетом динамики объема потребления коммунальных ресурсов, поставщиками которых они являются, в результате проведения меро-приятий по энергосбереже-нию и энергетической эффективности | ОКК<3>, органы местного самоуправления муниципальных образований | 2011-2017 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. | Утверждение инвестицион-ных программ организаций коммунального комплекса с учетом использования в мероприятиях инновацион-ной продукции, обеспечи-вающей энергосбережение и повышение энергетической эффективности | органы местного самоуправления муниципальных образований, ГК РК по ЖКХ и энергетике<1>, ГК РК по ценам и тарифам<3> | 2011-2017 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 4. Контроль за соблюдением показателей надежности и качества оказываемых услуг в секторе водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод |
| 9. | Разработка системы дифференциации тарифов по уровню надежности и качества | ГК РК по ЖКХ и энергетике<1>, ГК РК по ценам и тарифам<3> | 2013 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 5. Совершенствование механизмов регулирования сброса сточных вод в централизованные системы коммунального водоотведения и в водные объекты через централизованные системы коммунального водоотведения |
| 10. | Усиление контроля за деятельностью водопользо-вателей, расположенных на площади водосбора, опреде-ление ответственности водопользователей за качест-во воды в водном объекте – источнике водоснабжения, ужесточение режима хозяй-ственной деятельности | Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Карелия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | в водоохранных зонах | (далее – Рос-потребнадзор) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия по повышению рациональности использования водных ресурсов |
| Задача 1. Оценка и прогноз состояния поверхностных и подземных водоисточников |
| 11. | Оценка и прогноз качест-венных и количественных изменений в гидрологиче-ском режиме и качестве воды в поверхностных водо-источниках под воздейст-вием хозяйственной деятельности на площади водосбора | Минприроды РК <5> | 2012 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Разработка предложений по улучшению экологического состояния источников питьевого водоснабжения Республики Карелия | Минприроды РК <5>, Роспотреб-надзор | 2012 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Проверка на соответствие действующему законода-тельству имеющихся водо-охранных зон и прибрежных полос водных объектов –источников питьевого водоснабжения, зон санитарной охраны | Минприроды РК <5> | 2011-2013 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14. | Разработка проектов зон санитарной охраны источни-ков питьевого водоснаб-жения | Минприроды РК <5> | 2011-2013 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Оценка предельно возмож-ного водоотбора системой существующих артезиан-ских скважин | Минприроды РК <5> | 2012 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Оценка объема необходи-мого использования арте-зианских вод для техни-ческого водоснабжения | Минприроды РК <5> | 2012 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2. Внедрение в водном секторе современных инновационных технологий |
| 17. | Определение объема модер-низации станций водопод-готовки с использованием передовых технологий для обеспечения перспективных требований к качеству питьевой воды | ГК РК по ЖКХ и энергетике<1>, Минприроды РК <5> | 2011-2013 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18. | Определение объема модер-низации очистных сооруже-ний с использованием наилучших доступных энер-гоэффективных технологий с целью снижения воздействия хозяйственной деятельности на водные объекты | ГК РК по ЖКХ и энергетике<1>, Минприроды РК <5> | 2012 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3. Повышение качества очистки сточных вод с целью улучшения состояния водных объектов |
| 19. | Оценка влияния сброса загрязняющих веществ с очищенными сточными водами на водные объекты | Минприроды РК <5> | 2012 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Определение объема необ-ходимых мероприятий по модернизации сооружений для очистки сточных вод с применением современных технологий | ГК РК по ЖКХ и энергетике<1>, Минприроды РК <5> | 2012 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия по строительству и реконструкции систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод |
| 21. | Реконструкция системы водоотведения и очистки сточных вод в пгт Пряжа Пряжинского муниципаль-ного района Республики Карелия | ГК РК по ЖКХ и энергетике<1>, Минстрой РК <2> | 2011-2013 годы | количество сооружений |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 22. | Строительство КОС в с. Ведлозеро Пряжинского муниципального района Республики Карелия | ГК РК по ЖКХ и энергетике<1>, Минстрой РК <2> | 2011-2012 год | количество сооружений |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |
| 23. | Реконструкция системы водоотведения и очистки сточных вод в пос. Чална Пряжинского муниципаль-ного района Республики Карелия | ГК РК по ЖКХ и энергетике<1>, Минстрой РК <2> | 2011-2012 год | количество сооружений |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |
| 24. | Реконструкция системы водоотведения и очистки сточных вод в пос. Мелиора-тивный Прионежского муниципального района | ГК РК по ЖКХ и энергетике<1>, Минстрой РК <2> | 2011-2013 годы | количество сооружений |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |
| 25. | Реконструкция системы водоотведения и очистки сточных вод в пос. Новая Вилга Прионежского муниципального района Республики Карелия | ГК РК по ЖКХ и энергетике<1>, Минстрой РК <2> | 2011-2012 год | количество сооружений |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 26. | Реконструкция системы водоотведения и очистки сточных вод в с. Заозерье Прионежского муниципаль-ного района Республики Карелия | ГК РК по ЖКХ и энергетике<1>, Минстрой РК <2> | 2011-2013 год | количество сооружений |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |
| 27. | Реконструкция системы водоотведения и очистки сточных вод в с. Шелтозеро Прионежского муниципаль-ного района Республики Карелия | ГК РК по ЖКХ и энергетике<1>, Минстрой РК <2> | 2011-2012 год | количество сооружений |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |
| 28. | Реконструкция канализа-ционных сооружений, г. Олонец | ГК РК по ЖКХ и энергетике<1>, Минстрой РК <2> | 2011- 2014 годы | количество сооружений |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
| 29. | Реконструкция канализа-ционных очистных сооружений, г. Олонец | ГК РК по ЖКХ и энергетике<1>, Минстрой РК <2> | 2013-2016 годы | количество сооружений |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 30. | Реконструкция канализа-ционных сооружений, дер. Коткозеро Олонецкого муниципального района | ГК РК по ЖКХ и энергетике<1>, Минстрой РК <2> | 2011- 2014 годы | количество сооружений |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
| 31. | Строительство канализа-ционных очистных сооруже-ний, дер. Коткозеро Олонецкого муниципального района | ГК РК по ЖКХ и энергетике<1>, Минстрой РК <2> | 2011-2015 годы | количество сооружений |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |
| 32. | Строительство комплектных канализационных насосных станций, пос. Салми Питкя-рантского муниципального района | ГК РК по ЖКХ и энергетике<1>, Минстрой РК <2> | 2011- 2014 годы | количество сооружений |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
| 33. | Строительство КОС биологической очистки и обеззараживания сточных вод, пос. Салми Питкярантского муниципального района | ГК РК по ЖКХ и энергетике<1>, Минстрой РК <2> | 2011-2015 годы | количество сооружений |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |
| 34. | Строительство комплект-ных КНС, дер. Ряймяля Питкярантского муници-пального района | ГК РК по ЖКХ и энергетике<1>, Минстрой РК <2> | 2011- 2014 годы | количество сооружений |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35. | Строительство КОС биологической очистки и обеззараживания сточных вод, дер. Ряймяля Питкя-рантского муниципального района | ГК РК по ЖКХ и энергетике<1>, Минстрой РК <2> | 2011-2015 годы | количество сооружений |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |
| 36. | Строительство комплект-ных КНС, пос. Импилахти Питкярантского муници-пального района | ГК РК по ЖКХ и энергетике<1>, Минстрой РК <2> | 2011- 2014 годы | количество сооружений |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
| 37. | Строительство КОС биологической очистки и обеззараживания сточных вод, пос. Импилахти Питкя-рантского муниципального района | ГК РК по ЖКХ и энергетике<1>, Минстрой РК <2> | 2011-2014 годы | количество сооружений |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
| 38. | Строительство комплект-ных КНС, дер. Рауталахти Питкярантского муници-пального района | ГК РК по ЖКХ и энергетике<1>, Минстрой РК <2> | 2011- 2015 годы | количество сооружений |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |
| 39. | Строительство КОС биологической очистки и обеззараживания сточных вод, дер. Рауталахти Питкя-рантского муниципального района | ГК РК по ЖКХ и энергетике<1>, Минстрой РК <2> | 2011-2014 годы | количество сооружений |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 40. | Строительство КНС, пос. Харлу Питкярантского муниципального района | ГК РК по ЖКХ и энергетике<1>, Минстрой РК <2> | 2011- 2014 годы | количество сооружений |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
| 41. | Строительство КОС биоло-гической очистки и обезза-раживания сточных вод, пос. Харлу Питкярантского муниципального района | ГК РК по ЖКХ и энергетике<1>, Минстрой РК <2> | 2011-2014 годы | количество сооружений |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
| 42. | Строительство КНС в г. Сортавале | ГК РК по ЖКХ и энергетике<1>, Минстрой РК <2> | 2011- 2015 годы | количество сооружений |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |
| 43. | Строительство установки обеззараживания очищенных сточных вод в г. Сортавале | ГК РК по ЖКХ и энергетике<1>, Минстрой РК <2> | 2011-2014 годы | количество сооружений |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
| 44. | Строительство КНС в пос. Заозерный Сортаваль-ского муниципального района | ГК РК по ЖКХ и энергетике<1>, Минстрой РК <2> | 2011- 2014 годы | количество сооружений |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
| 45. | Строительство новых КОС в пос. Заозерный Сортаваль-ского муниципального района | ГК РК по ЖКХ и энергетике<1>, Минстрой РК <2> | 2011-2014 годы | количество сооружений |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
| 46. | Установка системы обезза-раживания воды, пгт Хелюля Сортавальского муниципального района | ГК РК по ЖКХ и энергетике<1>, Минстрой РК <2> | 2011- 2014 годы | количество сооружений |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 47. | Строительство новых КОС в пгт Хелюля Сортавальского муниципального района | ГК РК по ЖКХ и энергетике<1>, Минстрой РК <2> | 2011- 2015 годы | количество сооружений |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |
| 48. | Канализационные сору-жения, пос. Рускеала Сорта-вальского муниципального района | ГК РК по ЖКХ и энергетике<1>, Минстрой РК <2> | 2011- 2014 годы | количество сооружений |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
| 49. | Строительство КОС с комплектом очистки, пос. Рускеала Сортаваль-ского муниципального района | ГК РК по ЖКХ и энергетике<1>, Минстрой РК <2> | 2011-2014 годы | количество сооружений |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
| 50. | Строительство новых КОС, пос. Красноборский Пудож-ского муниципального района | ГК РК по ЖКХ и энергетике<1>, Минстрой РК <2> | 2011-2014 годы | количество сооружений |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
| 51. | Канализационные сооруже-ния, г. Пудож | ГК РК по ЖКХ и энергетике<1>, Минстрой РК <2> | 2011-2016 годы | количество сооружений |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
| 52. | Строительство КОС биологической очистки и обеззараживания сточных вод, г. Пудож | ГК РК по ЖКХ и энергетике<1>, Минстрой РК <2> | 2011-2016 годы | количество сооружений |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 53. | Строительство канализа-ционных насосных станций в г. Кондопоге | ГК РК по ЖКХ и энергетике<1>, Минстрой РК <2> | 2011-2015 годы | количество сооружений |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |
| 54. | Замена безнапорных фильт-ров, с. Кончезеро Кондопож-ского муниципального района | ГК РК по ЖКХ и энергетике<1>, Минстрой РК <2> | 2011- 2014 годы | количество сооружений |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
| 55. | Водопроводные сооружения, с. Кончезеро Кондопожского муниципального района | ГК РК по ЖКХ и энергетике<1>, Минстрой РК <2> | 2011- 2014 годы | количество сооружений |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
| 56. | Реконструкция КОС, с. Кончезеро Кондопожского муниципального района | ГК РК по ЖКХ и энергетике<1>, Минстрой РК <2> | 2011-2014 годы | количество сооружений |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
| 57. | Канализационные сору-жения, пос. Найстенъярви Суоярвского муниципаль-ного района | ГК РК по ЖКХ и энергетике<1>, Минстрой РК <2> | 2011- 2014 годы | количество сооружений |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
| 58. | Строительство КОС, пос. Найстенъярви Суоярв-ского муниципального района | ГК РК по ЖКХ и энергетике<1>, Минстрой РК <2> | 2011-2014 годы | количество сооружений |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 59. | Канализационные сооруже-ния, пос. Тойвола Суоярв-ского муниципального района | ГК РК по ЖКХ и энергетике<1>, Минстрой РК <2> | 2011- 2014 годы | количество сооружений |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
| 60. | Канализационные сооруже-ния, пос. Поросозеро Суоярвского муниципаль-ного района | ГК РК по ЖКХ и энергетике<1>, Минстрой РК <2> | 2011- 2014 годы | количество сооружений |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
| 61. | Строительство КОС биоло-гической очистки и обеззара-живания сточных вод, пос. Поросозеро Суоярв-ского муниципального района | ГК РК по ЖКХ и энергетике<1>, Минстрой РК <2> | 2011-2014 годы | количество сооружений |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
| 62. | Ремонт ВОС, г. Медвежье-горск | ГК РК по ЖКХ и энергетике<1>, Минстрой РК <2> | 2011- 2014 годы | количество сооружений |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
| 63. | Канализационные сооруже-ния, г. Медвежьегорск | ГК РК по ЖКХ и энергетике<1>, Минстрой РК <2> | 2011- 2014 годы | количество сооружений |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
| 64. | Строительство современных КОС в г. Медвежьегорске | ГК РК по ЖКХ и энергетике<1>, Минстрой РК <2> | 2011-2014 годы | количество сооружений |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 65. | Канализационные сору-жения, пгт Пиндуши Медвежьегорского муници-пального района | ГК РК по ЖКХ и энергетике<1>, Минстрой РК <2> | 2011- 2014 годы | количество сооружений |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
| 66. | Строительство комплект-ных КОС, пгт Пиндуши Медвежьегорского муници-пального района | ГК РК по ЖКХ и энергетике<1>, Минстрой РК <2> | 2011-2014 годы | количество сооружений |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
| 67. | Канализационные сооруже-ния, пгт Повенец Медвежье-горского муниципального района | ГК РК по ЖКХ и энергетике<1>, Минстрой РК <2> | 2011- 2014 годы | количество сооружений |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
| 68. | Строительство комплект-ных КОС, пгт Повенец Медвежьегорского муници-пального района | ГК РК по ЖКХ и энергетике<1>, Минстрой РК <2> | 2011-2014 годы | количество сооружений |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
| 69. | Канализационные сооруже-ния, пос. Ледмозеро Муезер-ского муниципального района | ГК РК по ЖКХ и энергетике<1>, Минстрой РК <2> | 2011- 2014 годы | количество сооружений |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
| 70. | Строительство комплект-ных КОС, пос. Ледмозеро Муезерского муниципаль-ного района | ГК РК по ЖКХ и энергетике<1>, Минстрой РК <2> | 2011-2014 годы | количество сооружений |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 71. | Строительство КОС биологической очистки и обеззараживания сточных вод, г. Беломорск | ГК РК по ЖКХ и энергетике<1>, Минстрой РК <2> | 2013-2016 годы | количество сооружений |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
| 72. | Строительство современных КОС, пос. Сосновец Бело-морского муниципального района | ГК РК по ЖКХ и энергетике<1>, Минстрой РК <2> | 2011-2014 годы | количество сооружений |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
| 73. | Канализационные сооруже-ния, пос. Боровой Калеваль-ского муниципального района | ГК РК по ЖКХ и энергетике<1>, Минстрой РК <2> | 2011- 2014 годы | количество сооружений |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
| 74. | Строительство современных КОС, пос. Боровой Кале-вальского муниципального района | ГК РК по ЖКХ и энергетике<1>, Минстрой РК <2> | 2011-2013 годы | количество сооружений |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |
| 75. | Канализационные сооруже-ния, пос. Новое Юшкозеро Калевальского муници-пального района | ГК РК по ЖКХ и энергетике<1>, Минстрой РК <2> | 2011- 2014 годы | количество сооружений |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
| 76. | Строительство КОС биоло-гической очистки и обезза-раживания сточных вод, пос. Новое Юшкозеро Кале-вальского муниципального района | ГК РК по ЖКХ и энергетике<1>, Минстрой РК <2> | 2011- 2014 годы | количество сооружений |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 77. | Канализационные сооружения, г. Кемь | ГК РК по ЖКХ и энергетике<1>, Минстрой РК <2> | 2013- 2015 годы | количество сооружений |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |
| 78. | Канализационные очистные сооружения, г. Кемь | ГК РК по ЖКХ и энергетике<1>, Минстрой РК <2> | 2013- 2016 годы | количество сооружений |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
| 79. | Строительство КНС, пос. Рабочеостровск Кемского муниципального района | ГК РК по ЖКХ и энергетике<1>, Минстрой РК <2> | 2011- 2014 годы | количество сооружений |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
| 80. | Строительство современных КОС, пос. Рабочеостровск Кемского муниципального района | ГК РК по ЖКХ и энергетике<1>, Минстрой РК <2> | 2011-2015 годы | количество сооружений |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |
| 81. | Строительство современных КОС, пос. Кривой Порог Кемского муниципального района | ГК РК по ЖКХ и энергетике<1>, Минстрой РК <2> | 2011-2015 годы | количество сооружений |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |
| 82. | Канализационные сооруже-ния, пос. Энгозеро Лоух-ского муниципального района | ГК РК по ЖКХ и энергетике<1>, Минстрой РК <2> | 2011- 2013 годы | количество сооружений |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |
| 83. | Строительство современных КОС, пос. Энгозеро Лоух-ского муниципального района | ГК РК по ЖКХ и энергетике<1>, Минстрой РК <2> | 2011- 2013 годы | количество сооружений |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 84. | Канализационные сооруже-ния, пос. Тунгозеро Лоух-ского муниципального района | ГК РК по ЖКХ и энергетике<1>, Минстрой РК <2> | 2011- 2013 годы | количество сооружений |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |
| 85. | Установка модульных КОС, пос. Тунгозеро Лоухского муниципального района | ГК РК по ЖКХ и энергетике<1>, Минстрой РК <2> | 2011- 2013 годы | количество сооружений |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |
| 86. | Строительство КНС, пос. Кестеньга Лоухского муниципального района | ГК РК по ЖКХ и энергетике<1>, Минстрой РК <2> | 2011- 2013 годы | количество сооружений |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |
| 87. | Устройство комплектных КОС, пос. Кестеньга Лоухского муниципального района | ГК РК по ЖКХ и энергетике<1>, Минстрой РК <2> | 2011- 2013 годы | количество сооружений |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |
| 88. | Канализационные сооружения, г. Лоухи | ГК РК по ЖКХ и энергетике<1>, Минстрой РК <2> | 2011- 2013 годы | количество сооружений |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |
| 89. | Строительство современных, реконструкция старых КОС, г. Лоухи | ГК РК по ЖКХ и энергетике<1>, Минстрой РК <2> | 2011- 2013 годы | количество сооружений |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |
| 90. | Строительство КНС, пос. Плотина Лоухского муниципального района | ГК РК по ЖКХ и энергетике <1>, Минстрой РК <2> | 2011- 2013 годы | количество сооружений |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 91. | Строительство КОС биологической очистки и обеззараживания сточных вод, пос. Плотина Лоухского муниципального района | ГК РК по ЖКХ и энергетике<1>, Минстрой РК <2> | 2011- 2013 годы | количество сооружений |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |
| 92. | Строительство КНС, пгт Чупа Лоухского муниципального района | ГК РК по ЖКХ и энергетике<1>, Минстрой РК <2> | 2011- 2013 годы | количество сооружений |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |
| 93. | Строительство современных КОС, пгт Чупа Лоухского муниципального района | ГК РК по ЖКХ и энергетике<1>, Минстрой РК <2> | 2011- 2013 годы | количество сооружений |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |
| 94. | Канализационные сооруже-ния, пос. Малиновая Варакка Лоухского муниципального района | ГК РК по ЖКХ и энергетике<1>, Минстрой РК <2> | 2011- 2013 годы | количество сооружений |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |
| 95. | Строительство современных КОС, пос. Малиновая Варакка Лоухского муниципального района | ГК РК по ЖКХ и энергетике<1>, Минстрой РК <2> | 2011- 2013 годы | количество сооружений |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |
| 96. | Реконструкция водонапор-ной башни, г. Олонец | ГК РК по ЖКХ и энергетике<1>, Минстрой РК <2> | 2016 год | количество сооружений |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
| 97. | Сети водоснабжения, пос. Салми Питкярантского муниципального района | ГК РК по ЖКХ и энергетике<1>, Минстрой РК <2> | 2015-2017 годы | количество сооружений |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 98. | Сети водоснабжения, дер. Ряймяля Питкярант-ского муниципального района | ГК РК по ЖКХ и энергетике<1>, Минстрой РК <2> | 2015-2017 годы | количество сооружений |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 99. | Водопроводные сооружения, дер. Ряймяля Питкярант-ского муниципального района | ГК РК по ЖКХ и энергетике<1>, Минстрой РК <2> | 2016 год | количество сооружений |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
| 100. | Строительство нового водо-забора, пос. Импилахти Питкярантского муници- пального района | ГК РК по ЖКХ и энергетике<1>, Минстрой РК <2> | 2016 год | количество сооружений |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
| 101. | Строительство современной станции водоподготовки и обеззараживания, пос. Импи-лахти Питкярантского муниципального района | ГК РК по ЖКХ и энергетике<1>, Минстрой РК <2> | 2016 год | количество сооружений |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
| 102. | Сети водоснабжения, пос. Импилахти Питкярант-ского муниципального района | ГК РК по ЖКХ и энергетике<1>, Минстрой РК <2> | 2015-2017 годы | количество сооружений |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 103. | Строительство нового водозабора, дер. Рауталахти Питкярантского муници-пального района | ГК РК по ЖКХ и энергетике<1>, Минстрой РК <2> | 2016 год | количество сооружений |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
| 104. | Строительство ВОС, дер. Рауталахти Питкярантского муниципального района | ГК РК по ЖКХ и энергетике<1>, Минстрой РК <2> | 2016 год | количество сооружений |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 105. | Сети водоснабжения, дер. Рауталахти Питкярант-ского муниципального района | ГК РК по ЖКХ и энергетике<1>, Минстрой РК <2> | 2015-2017 годы | количество сооружений |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 106. | Строительство ВНС 1 и 2 подъема, дер. Рауталахти Питкярантского муници-пального района | ГК РК по ЖКХ и энергетике<1>, Минстрой РК <2> | 2016 год | количество сооружений |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 2 |
| 107. | Строительство нового водо-забора, пос. Харлу Питкя-рантского муниципального района | ГК РК по ЖКХ и энергетике<1>, Минстрой РК <2> | 2016 год | количество сооружений |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 2 |
| 108. | Строительство ВОС, пос. Харлу Питкярантского муниципального района | ГК РК по ЖКХ и энергетике<1>, Минстрой РК <2> | 2016 год | количество сооружений |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 2 |
| 109. | Сети водоснабжения, пос. Харлу Питкярантского муниципального района | ГК РК по ЖКХ и энергетике<1>, Минстрой РК <2> | 2015-2017 годы | количество сооружений |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 110. | Строительство ВНС 1 и 2 подъема, пос. Харлу Питкя-рантского муниципального района | ГК РК по ЖКХ и энергетике<1>, Минстрой РК <2> | 2016 год | количество сооружений |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
| 111. | Строительство нового водозабора, г. Сортавала | ГК РК по ЖКХ и энергетике<1>, Минстрой РК <2> | 2016 год | количество сооружений |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 112. | Строительство ВОС, г. Сортавала | ГК РК по ЖКХ и энергетике<1>, Минстрой РК <2> | 2015-2017 годы | количество сооружений |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 113. | Сети водоснабжения, г. Сортавала | ГК РК по ЖКХ и энергетике<1>, Минстрой РК <2> | 2016 год | количество сооружений |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
| 114. | Строительство ВНС 1 и 2 подъема, г. Сортавала | ГК РК по ЖКХ и энергетике<1>, Минстрой РК <2> | 2015-2017 годы | количество сооружений |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 115. | Строительство нового водозабора, пос. Красно-борский Пудожского муниципального района | ГК РК по ЖКХ и энергетике<1>, Минстрой РК <2> | 2016 год | количество сооружений |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
| 116. | Строительство ВОС, пос. Красноборский Пудожского муниципаль-ного района | ГК РК по ЖКХ и энергетике<1>, Минстрой РК <2> | 2016 год | количество сооружений |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
| 117. | Сети водоснабжения, пос. Красноборский Пудож-ского муниципального района | ГК РК по ЖКХ и энергетике<1>, Минстрой РК <2> | 2015-2017 годы | количество сооружений |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 118. | Строительство ВНС 1 и 2 подъема, пос. Красно-борский Пудожского муниципального района | ГК РК по ЖКХ и энергетике<1>, Минстрой РК <2> | 2016 год | количество сооружений |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 119. | Строительство нового водозабора, г. Пудож | ГК РК по ЖКХ и энергетике<1>, Минстрой РК <2> | 2015-2017 годы | количество сооружений |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 120. | Строительство ВОС, г. Пудож | ГК РК по ЖКХ и энергетике<1>, Минстрой РК <2> | 2015-2017 годы | количество сооружений |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 121. | Сети водоснабжения, г. Пудож | ГК РК по ЖКХ и энергетике<1>, Минстрой РК <2> | 2015-2017 годы | количество сооружений |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 122. | Строительство ВНС 1 и 2 подъема, г. Пудож | ГК РК по ЖКХ и энергетике<1>, Минстрой РК <2> | 2015-2017 годы | количество сооружений |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 123. | Строительство нового водозабора, пос. Найстенъ- ярви Суоярвского муници- пального района | ГК РК по ЖКХ и энергетике<1>, Минстрой РК <2> | 2016 год | количество сооружений |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
| 124. | Строительство ВОС, пос. Найстенъярви Суоярв-ского муниципального района | ГК РК по ЖКХ и энергетике<1>, Минстрой РК <2> | 2016 год | количество сооружений |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
| 125. | Сети водоснабжения, пос. Найстенъярви Суоярв-ского муниципального района | ГК РК по ЖКХ и энергетике<1>, Минстрой РК <2> | 2015-2017 годы | количество сооружений |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 126. | Строительство ВНС 1 и 2 подъема, пос. Найстенъярви Суоярвского муниципаль-ного района | ГК РК по ЖКХ и энергетике<1>, Минстрой РК <2> | 2016 год | количество сооружений |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 127. | Строительство канализа-ционных сооружений, пос. Найстенъярви Суоярв-ского муниципального района | ГК РК по ЖКХ и энергетике<1>, Минстрой РК <2> | 2015-2017 годы | количество сооружений |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 128. | Строительство нового водозабора, пос. Тойвола Суоярвского муниципаль-ного района | ГК РК по ЖКХ и энергетике<1>, Минстрой РК <2> | 2016 год | количество сооружений |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
| 129. | Строительство ВОС, пос. Тойвола Суоярвского муниципального района | ГК РК по ЖКХ и энергетике<1>, Минстрой РК <2> | 2016 год | количество сооружений |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
| 130. | Сети водоснабжения, пос. Тойвола Суоярвского муниципального района | ГК РК по ЖКХ и энергетике<1>, Минстрой РК <2> | 2016 год | количество сооружений |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
| 131. | Строительство ВНС 1 и 2 подъема, пос. Тойвола Суоярвского муниципаль-ного района | ГК РК по ЖКХ и энергетике<1>, Минстрой РК <2> | 2016 год | количество сооружений |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
| 132. | Строительство нового водо-забора, пос. Поросозеро Суоярвского муниципаль-ного района | ГК РК по ЖКХ и энергетике<1>, Минстрой РК <2> | 2016 год | количество сооружений |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
| 133. | Строительство ВОС, пос. Поросозеро Суоярвского муниципального района | ГК РК по ЖКХ и энергетике<1>, Минстрой РК <2> | 2016 год | количество сооружений |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 134. | Сети водоснабжения, пос. Поросозеро Суоярвского муниципального района | ГК РК по ЖКХ и энергетике<1>, Минстрой РК <2> | 2015-2017 годы | количество сооружений |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 135. | Строительство ВНС 1 и 2 подъема, пос. Поросозеро Суоярвского муниципаль-ного района | ГК РК по ЖКХ и энергетике<1>, Минстрой РК <2> | 2016 год | количество сооружений |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
| 136. | Строительство канализа-ционных сооружений, пос. Поросозеро Суоярв-ского муниципального района | ГК РК по ЖКХ и энергетике<1>, Минстрой РК <2> | 2015-2017 годы | количество сооружений |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 137. | Ремонт водозаборных сооружений, г. Медвежье-горск | ГК РК по ЖКХ и энергетике<1>, Минстрой РК <2> | 2015-2017 годы | количество сооружений |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 138. | Замена оборудования водозаборных скважин, пгт Пиндуши Медвежьегор-ского муниципального района | ГК РК по ЖКХ и энергетике<1>, Минстрой РК <2> | 2016 год | количество сооружений |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
| 139. | Устройство безагрегатной системы обеззараживания питьевой воды, пгт Пиндуши Медвежьегорского муниципального района | ГК РК по ЖКХ и энергетике<1>, Минстрой РК <2> | 2016 год | количество сооружений |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 140. | Перекладка сети водопровода, пгт Пиндуши Медвежьегорского муниципального района | ГК РК по ЖКХ и энергетике<1>, Минстрой РК <2> | 2016 год | количество сооружений |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
| 141. | Перекладка коллектора канализации, пгт Пиндуши Медвежьегорского муниципального района | ГК РК по ЖКХ и энергетике<1>, Минстрой РК <2> | 2015-2017 годы | количество сооружений |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 142. | Замена оборудования водозаборных скважин, пгт Повенец Медвежьегорского муниципального района | ГК РК по ЖКХ и энергетике<1>, Минстрой РК <2> | 2016 год | количество сооружений |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
| 143. | Устройство безагрегатной системы обеззараживания питьевой воды, пгт Повенец Медвежьегорского муниципального района | ГК РК по ЖКХ и энергетике<1>, Минстрой РК <2> | 2016 год | количество сооружений |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
| 144. | Перекладка сети водопровода, пгт Повенец Медвежьегорского муниципального района | ГК РК по ЖКХ и энергетике<1>, Минстрой РК <2> | 2015-2017 годы | количество сооружений |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 145. | Перекладка коллектора канализации, пгт Повенец Медвежьегорского муниципального района | ГК РК по ЖКХ и энергетике<1>, Минстрой РК <2> | 2016 год | количество сооружений |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 146. | Строительство водозаборной скважины, пос. Ледмозеро Муезерского муниципаль-ного района | ГК РК по ЖКХ и энергетике<1>, Минстрой РК <2> | 2016 год | количество сооружений |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
| 147. | Строительство сети водо-провода, пос. Ледмозеро Муезерского муниципаль-ного района | ГК РК по ЖКХ и энергетике<1>, Минстрой РК <2> | 2015-2017 годы | количество сооружений |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 148. | Строительство крыши на водонапорной башне, пос. Ледмозеро Муезерского муниципального района | ГК РК по ЖКХ и энергетике<1>, Минстрой РК <2> | 2016 год | количество сооружений |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
| 149. | Строительство напорной канализации, пос. Ледмозеро Муезерского муниципаль-ного района | ГК РК по ЖКХ и энергетике<1>, Минстрой РК <2> | 2016 год | количество сооружений |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
| 150. | Строительство ВОС, г. Беломорск | ГК РК по ЖКХ и энергетике<1>, Минстрой РК <2> | 2015-2017 годы | количество сооружений |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 151. | Сети водоснабжения, г. Беломорск | ГК РК по ЖКХ и энергетике<1>, Минстрой РК <2> | 2015-2017 годы | количество сооружений |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 152. | Переустройство ВНС, г. Беломорск | ГК РК по ЖКХ и энергетике<1>, Минстрой РК <2> | 2015-2017 годы | количество сооружений |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 153. | Строительство ВОС, пос. Сосновец Беломорского муниципального района | ГК РК по ЖКХ и энергетике<1>, Минстрой РК <2> | 2016 год | количество сооружений |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
| 154. | Перекладка сети водо-провода, пос. Сосновец Беломорского муниципаль-ного района | ГК РК по ЖКХ и энергетике<1>, Минстрой РК <2> | 2016 год | количество сооружений |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
| 155. | Реконструкция ВНС, пос. Сосновец Беломорского муниципального района | ГК РК по ЖКХ и энергетике<1>, Минстрой РК <2> | 2016 год | количество сооружений |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
| 156. | Строительство канализа-ционных сооружений, пос. Сосновец Беломорского муниципального района | ГК РК по ЖКХ и энергетике<1>, Минстрой РК <2> | 2015-2017 годы | количество сооружений |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 157. | Реконструкция водозаборных сооружений, пос. Боровой Калевальского муниципального района | ГК РК по ЖКХ и энергетике<1>, Минстрой РК <2> | 2016 год | количество сооружений |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
| 158. | Строительство ВОС, пос. Боровой Калевальского муниципального района | ГК РК по ЖКХ и энергетике<1>, Минстрой РК <2> | 2015-2017 годы | количество сооружений |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 159. | Перекладка сети водопро-вода, пос. Боровой Калеваль-ского муниципального района | ГК РК по ЖКХ и энергетике<1>, Минстрой РК <2> | 2015-2017 годы | количество сооружений |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 160. | Строительство ВНС, пос. Боровой Калевальского муниципального района | ГК РК по ЖКХ и энергетике<1>, Минстрой РК <2> | 2015-2017 годы | количество сооружений |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 161. | Строительство канализа-ционных сооружений, пос. Боровой Калевальского муниципального района | ГК РК по ЖКХ и энергетике<1>, Минстрой РК <2> | 2015-2017 годы | количество сооружений |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 162. | Реконструкция водозабор-ных сооружений, пос. Новое Юшкозеро Калевальского муниципального района | ГК РК по ЖКХ и энергетике<1>, Минстрой РК <2> | 2016 год | количество сооружений |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
| 163. | Строительство ВОС, пос. Новое Юшкозеро Калевальского муниципаль-ного района | ГК РК по ЖКХ и энергетике<1>, Минстрой РК <2> | 2016 год | количество сооружений |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
| 164. | Перекладка сети водопро-вода, пос. Новое Юшкозеро Калевальского муниципаль-ного района | ГК РК по ЖКХ и энергетике<1>, Минстрой РК <2> | 2016 год | количество сооружений |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
| 165. | Строительство ВНС, пос. Новое Юшкозеро Калевальского муниципаль-ного района | ГК РК по ЖКХ и энергетике<1>, Минстрой РК <2> | 2016 год | количество сооружений |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
| 166. | Строительство канализ-ационных сооружений, пос. Новое Юшкозеро Калевальского муниципаль-ного района | ГК РК по ЖКХ и энергетике<1>, Минстрой РК <2> | 2015-2017 годы | количество сооружений |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 167. | Строительство водозаборных сооружений, г. Кемь | ГК РК по ЖКХ и энергетике<1>, Минстрой РК <2> | 2015-2017 годы | количество сооружений |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 168. | Строительство ВОС, г. Кемь | ГК РК по ЖКХ и энергетике<1>, Минстрой РК <2> | 2015-2017 годы | количество сооружений |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 169. | Строительство водопровода, г. Кемь | ГК РК по ЖКХ и энергетике<1>, Минстрой РК <2> | 2015-2017 годы | количество сооружений |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 170. | Строительство ВНС, г. Кемь | ГК РК по ЖКХ и энергетике<1>, Минстрой РК <2> | 2015-2017 годы | количество сооружений |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 171. | Строительство канализа-ционных сооружений, г. Кемь | ГК РК по ЖКХ и энергетике<1>, Минстрой РК <2> | 2015-2017 годы | количество сооружений |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 172. | Строительство водопровода, пос. Рабочеостровск Кемского муниципального района | ГК РК по ЖКХ и энергетике<1>, Минстрой РК <2> | 2015-2017 годы | количество сооружений |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 173. | Строительство канализа-ционных сооружений, пос. Рабочеостровск Кемского муниципального района | ГК РК по ЖКХ и энергетике<1>, Минстрой РК <2> | 2015-2016 годы | количество сооружений |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 174. | Строительство водозаборных сооружений, пос. Кривой Порог Кемского муници-пального района | ГК РК по ЖКХ и энергетике<1>, Минстрой РК <2> | 2016 год | количество сооружений |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 175. | Строительство ВОС, пос. Кривой Порог Кемского муниципального района | ГК РК по ЖКХ и энергетике<1>, Минстрой РК <2> | 2015-2017 годы | количество сооружений |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 176. | Строительство водопровода, пос. Кривой Порог Кемского муниципального района | ГК РК по ЖКХ и энергетике<1>, Минстрой РК <2> | 2015-2017 годы | количество сооружений |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 177. | Строительство ВНС, пос. Кривой Порог Кемского муниципального района | ГК РК по ЖКХ и энергетике<1>, Минстрой РК <2> | 2016 год | количество сооружений |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
| 178. | Строительство канализа-ционных сооружений, пос. Кривой Порог Кемского муниципального района | ГК РК по ЖКХ и энергетике<1>, Минстрой РК <2> | 2015-2017 годы | количество сооружений |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 179. | Реконструкция водозаборных сооружений, пос. Энгозеро Лоухского муниципального района | ГК РК по ЖКХ и энергетике<1>, Минстрой РК <2> | 2016 год | количество сооружений |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
| 180. | Строительство ВОС, пос. Энгозеро Лоухского муниципального района | ГК РК по ЖКХ и энергетике<1>, Минстрой РК <2> | 2016 год | количество сооружений |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
| 181. | Строительство водопровода, пос. Энгозеро Лоухского муниципального района | ГК РК по ЖКХ и энергетике<1>, Минстрой РК <2> | 2015-2017 годы | количество сооружений |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 182. | Строительство водонапор-ной башни, пос. Энгозеро Лоухского муниципального района | ГК РК по ЖКХ и энергетике<1>, Минстрой РК <2> | 2016 год | количество сооружений |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
| 183. | Строительство канализа-ционных сооружений, пос. Энгозеро Лоухского муниципального района | ГК РК по ЖКХ и энергетике<1>, Минстрой РК <2> | 2016 год | количество сооружений |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
| 184. | Реконструкция артезианской скважины, пос. Тунгозеро Лоухского муниципального района | ГК РК по ЖКХ и энергетике<1>, Минстрой РК <2> | 2016 год | количество сооружений |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
| 185. | Строительство станции водоподготовки, пос. Тунгозеро Лоухского муниципального района | ГК РК по ЖКХ и энергетике<1>, Минстрой РК <2> | 2016 год | количество сооружений |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
| 186. | Строительство водо-провода, пос. Тунгозеро Лоухского муниципального района | ГК РК по ЖКХ и энергетике<1>, Минстрой РК <2> | 2016 год | количество сооружений |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
| 187. | Строительство водонапорной башни, пос. Тунгозеро Лоухского муниципального района | ГК РК по ЖКХ и энергетике<1>, Минстрой РК <2> | 2016 год | количество сооружений |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 188. | Строительство канали-зационных сооружений, пос. Тунгозеро Лоухского муниципального района | ГК РК по ЖКХ и энергетике<1>, Минстрой РК <2> | 2016 год | количество сооружений |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
| 189. | Строительство водозаборных сооружений, пос. Кестеньга Лоухского муниципального района | ГК РК по ЖКХ и энергетике<1>, Минстрой РК <2> | 2016 год | количество сооружений |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
| 190. | Строительство станции водоподготовки, пос. Кестеньга Лоухского муниципального района | ГК РК по ЖКХ и энергетике<1>, Минстрой РК <2> | 2016 год | количество сооружений |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
| 191. | Строительство водопровода, пос. Кестеньга Лоухского муниципального района | ГК РК по ЖКХ и энергетике<1>, Минстрой РК <2> | 2016 год | количество сооружений |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
| 192. | Строительство сетей кана-лизации, пос. Кестеньга Лоухского муниципального района | ГК РК по ЖКХ и энергетике<1>, Минстрой РК <2> | 2015-2017 годы | количество сооружений |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 193. | Строительство водопровода, пгт Лоухи | ГК РК по ЖКХ и энергетике<1>, Минстрой РК <2> | 2015-2017 годы | количество сооружений |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 194. | Строительство ВНС, пгт Лоухи | ГК РК по ЖКХ и энергетике<1>, Минстрой РК <2> | 2015-2017 годы | количество сооружений |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 195. | Строительство сетей канализации, пгт Лоухи | ГК РК по ЖКХ и энергетике<1>, Минстрой РК <2> | 2015-2017 годы | количество сооружений |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 196. | Строительство канализа-ционных сооружений, пгт Лоухи | ГК РК по ЖКХ и энергетике<1>, Минстрой РК <2> | 2016 год | количество сооружений |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
| 197. | Восстановление водозабор-ной скважины, пос. Плотина Лоухского муниципального района | ГК РК по ЖКХ и энергетике<1>, Минстрой РК <2> | 2016 год | количество сооружений |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 2 |
| 198. | Строительство ВОС, пос. Плотина Лоухского муниципального района | ГК РК по ЖКХ и энергетике<1>, Минстрой РК <2> | 2016 год | количество сооружений |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 2 |
| 199. | Строительство водопровода, пос. Плотина Лоухского муниципального района | ГК РК по ЖКХ и энергетике<1>, Минстрой РК <2> | 2015-2017 годы | количество сооружений |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 200. | Строительство водонапорной башни, пос. Плотина Лоухского муниципального района | ГК РК по ЖКХ и энергетике<1>, Минстрой РК <2> | 2016 год | количество сооружений |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 201. | Строительство сетей канализации, пос. Плотина Лоухского муниципального района | ГК РК по ЖКХ и энергетике<1>, Минстрой РК <2> | 2015-2017 годы | количество сооружений |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 202. | Реконструкция водозабор-ных сооружений, пгт Чупа Лоухского муниципального района | ГК РК по ЖКХ и энергетике<1>, Минстрой РК <2> | 2016 год | количество сооружений |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
| 203. | Строительство ВОС, пгт Чупа Лоухского муниципального района | ГК РК по ЖКХ и энергетике<1>, Минстрой РК <2> | 2015-2017 годы | количество сооружений |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 204. | Строительство водопровода, пгт Чупа Лоухского муниципального района | ГК РК по ЖКХ и энергетике<1>, Минстрой РК <2> | 2016 год | количество сооружений |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
| 205. | Строительство водонапор-ной башни, пгт Чупа Лоухского муниципального района | ГК РК по ЖКХ и энергетике<1>, Минстрой РК <2> | 2016 год | количество сооружений |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
| 206. | Строительство сетей канализации, пгт Чупа Лоухского муниципального района | ГК РК по ЖКХ и энергетике<1>, Минстрой РК <2> | 2015-2017 годы | количество сооружений |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 207. | Реконструкция водозабор-ных сооружений, пос. Малиновая Варакка Лоухского муниципального района | ГК РК по ЖКХ и энергетике<1>, Минстрой РК <2> | 2016 год | количество сооружений |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 208. | Строительство ВОС, пос. Малиновая Варакка Лоухского муниципального района | ГК РК по ЖКХ и энергетике<1>, Минстрой РК <2> | 2016 год | количество сооружений |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
| 209. | Строительство водопровода, пос. Малиновая Варакка Лоухского муниципального района | ГК РК по ЖКХ и энергетике<1>, Минстрой РК <2> | 2016 год | количество сооружений |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
| 210. | Строительство водонапор-ной башни, пос. Малиновая Варакка Лоухского муниципального района | ГК РК по ЖКХ и энергетике<1>, Минстрой РК <2> | 2016 год | количество сооружений |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
| 211. | Строительство сетей канализации, пос. Малино-вая Варакка Лоухского муниципального района | ГК РК по ЖКХ и энергетике<1>, Минстрой РК <2> | 2016 год | количество сооружений |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
| 212. | Строительство водозабора, пгт Калевала Калевальского муниципального района | ГК РК по ЖКХ и энергетике<1>, Минстрой РК <2> | 2016 год | количество сооружений |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
| 213. | Строительство ВОС, пгт Калевала Калевальского муниципального района | ГК РК по ЖКХ и энергетике<1>, Минстрой РК <2> | 2016 год | количество сооружений |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
| 214. | Строительство ВНС, пгт Калевала Калевальского муниципального района | ГК РК по ЖКХ и энергетике<1>, Минстрой РК <2> | 2016 год | количество сооружений |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
| 215. | Сети канализации, пгт Калевала Калевальского муниципального района | ГК РК по ЖКХ и энергетике<1>, Минстрой РК <2> | 2015-2017 годы | количество сооружений |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 216. | Строительство КНС, пгт Калевала Калевальского муниципального района | ГК РК по ЖКХ и энергетике<1>, Минстрой РК <2> | 2016 год | количество сооружений |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
| 217. | Строительство КОС, пгт Калевала Калевальского муниципального района | ГК РК по ЖКХ и энергетике<1>, Минстрой РК <2> | 2016 год | количество сооружений |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |

__________________

<1> Государственный комитет Республики Карелия по жилищно-коммунальному хозяйству и энергетике

<2> Министерство строительства Республики Карелия

<3> Государственный комитет Республики Карелия по ценам и тарифам

<4> Организации коммунального комплекса

<5> Министерство по природопользованию и экологии Республики Карелия

<*> Период выполнения мероприятия

КОС – канализационные очистные сооружения

ВОС – водопроводные очистные сооружения

КНС – канализационная насосная станция

ВНС – водопроводная насосная станция».